Riunione del 22 ottobre 2012
Presenti Ciccio, Barna

Argomento: Verifiche fatte su rel. 0.10
Titolo:	Modifiche richieste
# Verifiche fatte
La configurazione è stata accettata. Non si tocca più nulla di importante.
# Decisioni prese
La funzione di Crop con il selettore rettangolare, non serve. Toglierlo probabilmente nascondendo tutto.
# Modifiche da fare / bachi da correggere
Urgente: Fare un setup di tipo DEMO che dura un mese (Issue #150)
Maschere fare un expander sulla sinistra con 4 file di cornici e scrollbar. Ridurre a 3 colonne la UniformGrid per il ritocco. (Issue #149)

Adorner su fotoritocco: spostare su tutta la foto (ingrandire la maniglietta). Issue #151

Quando doppio clicco su una immagine, deve passare in fronte alle altre (Bring to front). Issue #152

Se possibile, agire su chiaro/scuro anche quando creo la maschera.
Configurazione: il pulsante salva deve anche uscire (Issue #153)

Configurazione: poter caricare (import) il user.config da cartella esterna (tipo chiavetta). 2013 (Issue #154)

Maschere: quando scelgo la maschera non si vede il contorno di dove arriva. Fare un Border oppure un colore di background diverso (Issue #155)

Crop gestire con 4 maschere trasparenti. 2 verticali (4/3 e 3/2) e 2 orizzonali. Dove le metto ? (Issue #156)

Maschera: non creare più il clone, ma modificare la prima foto che è stata aggiunta. (Issue #157).
Funzione di duplicazione (clone) di una foto. Clonare tutte le info tranne il numero foto e soprattutto le modifiche. Forse si può clonare anche il numero ??? (Issue #158)
Eliminare la funzione di Crop. Non serve più.

Calendario fare in popup e gestire due TextBox in modo da recuperare spazio verticale.
Mettere le scrollbar nelle due liste (eventi e fotografi) in modo da recuperare spazio verticale.
(Issue #160).

Cambiare di posto i TabItem “Aggiusta” con “Mostra”.
Poi Aggiusta diventa “Correggi”.
Poi Mostra diventa “Gallery”

Nella Gallery evidenziare area stampabile su tutte le foto come nel vecchio digiphoto. Nelle opzioni una spunta per dire se vuoi l'area solida (grigia). Issue #161
Di fianco al bamboccio che corre (slide show attivo) visualizzare il numero della foto. In colore verde. Sposare tutto sulla StatusBar principale. Issue #162
Fare istruzioni per dire dove sono i log, le foto, il database, e la configurazione.
Fare password per ciccio per BitBucket.